МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

РАЗРАБОТКА ТРАНСЛЯТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Технологии коллективной промышленной разработки информационных систем» по образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия»

Выполнили:
студенты гр. Б9119-09.03.04прогин
_________________Бураков А.А.
_________________Зенков М.А.
_________________Ильченко А.С.
_________________Крючкова Н.Ю.
Руководитель:
профессор департамента ПИиИИ
_________________Гриняк В.М., д.т.н., профессор

г. Владивосток
2023

- Оглавление

Введение	3

1 Разработка плана проекта	4

2 Разработка регламента проведения инспекции	5

3 Разработка модели состояний задач	8

4 Разработка презентации проекта	10

5 Разработка требований к проекту	13

6 Разработка архитектуры проекта	17

7 Разработка измерений проекта	19

8 Разработка перечня задач проекта	21

9 Разработка рекомендаций по кодированию	23

10 Разработка плана тестирования проекта	25

11 Тестирование проекта	27

Заключение	31

Список литературы	32

- Введение

Промышленная разработка информационных систем включает в себя множество этапов, начиная от разработки плана проекта, заканчивая тестированием проекта для чего, очевидно необходимо множество специалистов различных профилей, а также унифицированные методы коммуникации между ними, с помощью которых можно разделить обязанности членов команды по их специализации.

Исходя из описанного выше необходимо использовать определенные технологии коллективной разработки для повышения эффективности работы в группе и соответствия конечного продукта заявленным требованиям.

В данной курсовой работе рассматривается задача коллективной разработки программного средства «Транслятор из Java в C++» и составление технической документации к данному средству.

Таким образом, целью курсовой работы является разработка программного средства «Транслятор из Java в C++» с использованием подходов коллективной промышленной разработки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Разработать план проекта;

- Разработать регламент проведения инспекции;

- Разработать модель состояний задач;

- Разработать презентацию проекта;

- Разработать требования к проекту;

- Разработать архитектуру проекта;

- Разработать измерения проекта;

- Разработать перечь задач проекта;

- Разработать рекомендации по кодированию;

- Разработать план тестирования проекта;

- Протестировать проект.

Разработка плана проекта

План проекта — это документ, содержащий подробную информацию о проекте: исполнителях, задачах и сроках. Документ является конечным результатом этапа планирования, утверждается до начала любых работ и становится самым главным и достоверным источником информации о грядущем проекте.

В нашем случае исполнителями являются следующие лица:

- Team Leader — Ильченко А.С.

- Coder 1 — Бураков А.А.

- Coder 2 — Зенков М.А.

- Coder 3 — Ильченко А.С.

- Coder 4 — Крючкова Н.Ю.

- Build Engineer — Крючкова Н.Ю.

- Technical Writer — Бураков А.А.

Был разработан перечень задач для выполнения и примерные сроки их реализации [Рисунок 1].

Рисунок 1 — План проекта

Разработка регламента проведения инспекции

Верификация рабочих продуктов является неотъемлемой частью процесса по обеспечению их качества. Современной технологией программирования выработаны специальные стандарты, подходы и механизмы проведения верификаций рабочих продуктов в формате так называемых инспекций (peer reviews).

Инспекция — это мероприятие по обеспечению качества рабочих продуктов проектов по разработке ПО и иной деятельности, которая проводится разработчиками, возможно - с участием представителей заказчика. Концептуально инспекция имеет следующие цели:

- Обнаружить ошибки в функциях, логике, содержании или реализации рабочих продуктов на ранних этапах их разработки и предотвратить их наследование;

- Рационально донести замысел или реализацию продукта до всех заинтересованных лиц (через их участие);

- Оптимизировать, оценить или улучшить рабочий продукт.

Критерии формальности инспекции

Неформальная инспекция проводится:

- В случае изменения участка документа, содержащего не более 5 строк, для текстовых документов;

- В случае изменения не более 5 элементов для документов дизайна.

Формальная инспекция проводится в случае невозможности проведения неформальной инспекции.

Участники инспекции

Участники могут иметь следующие роли:

- Автор — участник, внёсший изменения в рабочий продукт. Загружает изменения в систему контроля версий и инициирует инспекцию.

- Председатель — тимлид (Team Leader), контролирующий процесс инспекции. Назначает инспектора и одобряет внесение ключевых изменений в основную версию продукта.

- Инспектор — участник, проводящий проверку внесённых изменений. Оставляет замечания и выносит вердикт о внесении изменений в продукт.

В инспекции в обязательном порядке присутствуют два участника, имеющие роли автора и инспектора соответственно. При внесении изменений в дизайн рабочего продукта, необходимо присутствие председателя, который может также выполнять роль инспектора.

Этапы инспекции

- Инициация — создание автором запроса на внесение изменений в продукт и назначение инспектора.

- Подготовка и проведение — анализ изменений и внесение замечаний инспектором.

- Завершение — вынесение вердикта о внесении изменений в продукт.

Порядок организации инспекции

Работа над продуктом ведётся в системе контроля версий GIT. Автор изменений оформляет Pull Request (Merge Request) и назначает инспектора, отправляет в рабочий чат в ВК сообщение с упоминанием инспектора.

Столкнувшись с изменением дизайна проекта, инспектор обращается к председателю инспекции в рабочем чате в ВК. По окончании своей работы инспектор одобряет Pull Request или отправляет на доработку автору, уведомляя его в рабочем чате в ВК.

Порядок подготовки и проведения инспекции

Инспекция должна быть проведена в течение 7 дней с момента её инициации.

После анализа изменений инспектор оставляет в системе контроля версий замечания, обозначая степень их важности. При наличии замечаний, требующих исправлений, работа передаётся автору на доработку. При отсутствии подобных замечаний инспекция считается завершённой, и изменения вступают в силу.

Перечень статусов и степени важности замечаний

- Комментарий — рекомендация по улучшению продукта, не требующая обязательных изменений.

- Ошибка — замечание, сообщающее о необходимости исправления.

Порядок верификации учёта замечаний

После внесения повторных изменений инспектор просматривает замечания и проверяет соответствующие изменения. По окончании верификации выносится вердикт о внесении изменений в продукт или выносятся новые замечания.

Метрики, характеризующие эффективность инспекций

Inspection Rate(IR): IR = Размер продукта / Общее время инспектирования

Стратегическая цель метрики — повысить качество разрабатываемого ПО.

Изучаемый объект метрики — проведение инспекции, измеряемый атрибут — производительность инспектирования.

Единица измерения — <страница, требование, LOC, тест>/ час

Разработка модели состояний задач

Каждая задача, являясь отражением делового процесса, проходит определенные состояния. Сначала идет создание задачи, потом идет выполнение работ по задаче, после выполнения задача завершается.

Перечень возможных состояний задач и их интерпретация

- Backlog — новые и отложенные задачи.

- In progress — задачи в процессе выполнения.

- Testing — задачи в состоянии проверки работоспособности изменений.

- To review — задачи в состоянии проверки изменений на соответствие требованиям проекта.

- Done — выполненные задачи.

Правила создания новой задачи

Любой участник команды разработки может в любое время создавать задачи в рамках назначенной ему части проекта.

Правила перехода задачи из состояния в состояние

- В качестве системы отслеживания задач используется Git Hub Projects.

- Созданная задача имеет состояние «Backlog». Team Leader может назначать на задачу исполнителя и инспектора, также участник команды может взять роль исполнителя задачи на себя.

- Как только участник команды разработки готов приступить к задаче, на которую он назначен, он переводит её в состояние «In progress». На этом этапе исполнитель выполняет задачу.

- Когда задача выполнена, она переходит в состояние «Testing». На этом этапе исполнитель проверяет работоспособность изменений на наборе тестов.

- По завершении тестирования, задача переходит в состояние «To review». На этом этапе проходит инспекция изменений. В случае необходимости внесения изменений, состояния задачи меняется на «In progress», иначе на «Done».

Разработка презентации проекта

Была разработана презентация проекта, состоящая из шести слайдов:

- Титульный слайд [Рисунок 2]

- Проблема пользователей [Рисунок 3]

- Решение проблемы пользователей [Рисунок 4]

- Команда разработки [Рисунок 5]

- Принцип работы программного продукта [Рисунок 6]

- Инструкция по использованию [Рисунок 7]

Рисунок 2 — Титульный слайд

Рисунок 3 — Проблема пользователей

Рисунок 4 — Решение проблемы пользователей

Рисунок 5 — Команда разработки

Рисунок 6 — принцип работы программного продукта

Рисунок 7 — инструкция по использованию

Разработка требований к проекту

Программный продукт: транслятор, переводящий подмножество языка Java в эквивалентное подмножество языка C++.

Программный продукт предназначен для автоматического перевода, поданного на вход пользователем кода на языке программирования Java в код на языке C++.

Программный продукт состоит из следующих подсистем:

- Пользовательский интерфейс.

- Модуль лексического анализа.

- Модуль синтаксического анализа.

- Модуль семантического анализа.

- Модуль генерации кода.

Общие требования

Функциональные требования

Требование FU_001 Продукт должен транслировать код с языка Java на C++.

Требование FU_002 Продукт должен формировать код на языке C++.

Нефункциональные требования

Требование UF_001 Продукт должен быть написан на языке Python версии 3.x.x.

Требование UF_002 Продукт должен быть развёртываем с помощью docker.

Требование UF_003 Продукт должен иметь веб-интерфейс.

Требование UF_004 Контроль версий продукта должен вестись в GitHub.

Требование UF_005 Для каждой подсистемы должны быть подготовлены unit-тесты.

Системные требования

Требование SM_001 Продукт должен запускаться на устройствах, поддерживающих работу docker.

Требования к подсистеме «Пользовательский интерфейс»

Требование UI_001 На сайте должны быть следующие элементы интерфейса:

- кнопка добавления файла с исходным кодом на Java,

- поле для отображения исходного кода,

- поле для отображения транслированного кода на C++,

- кнопка отправки запроса на перевод.

Требование UI_002 Если пользователь ввёл некорректные данные, то по нажатии кнопки отправки запроса на трансляцию (см. UI_001) пользователь должен получать сообщение с описанием ошибки.

Требование UI_003 Сообщение об ошибке (см. UI_002) должно содержать в себе информацию о типе ошибки (лексическая, синтаксическая, неверный ввод) и номер строки, где она возникла.

Требование UI_004 Система должна принимать файлы с расширением .java при добавлении файла по нажатии кнопки (см. UI_001).

Требования к подсистеме «Модуль лексического анализа»

Требование LX_001 Модуль должен получать на вход набор символов и разбить его на токены (см. LX_002) и сохранить результат в формате .json.

Требование LX_002 Каждый токен должен содержать код лексемы из выбранного подмножества языка Java, значение лексемы, номер строки и столбца, в которых начинается лексема. JSON-структура токена [Рисунок 8].

Рисунок 8 — JSON-структура токена

Требование LX_003 В случае нахождения лексемы, не попадающей в список выделенных (см. LX_002), токен помечается ошибкой. При этом модуль не прекращает работу.

Требование LX_004 В случае нахождения ошибки, необходимо сформировать сообщение с описанием ошибки и доставить его до пользовательского интерфейса (см. UI_002).

Требования к подсистеме «Модуль синтаксического анализа»

Требование SY_001 На вход модулю подаётся JSON-файл (см. LX_001), на основе которого строится дерево разбора.

Требование SY_002 В случае нахождения синтаксической или лексической (см. LX_003) ошибки, необходимо сформировать сообщение с описанием ошибки и доставить его до пользовательского интерфейса (см. UI_002).

Требования к подсистеме «Модуль семантического анализа»

Требование SE_001 На вход поступает дерево разбора, (см. SY_001), оно проверяется на корректность модулем.

Требование SE_002 В случае нахождения семантической ошибки, необходимо сформировать сообщение с описанием ошибки и доставить его до пользовательского интерфейса (см. UI_002).

Требования к подсистеме «Модуль генерации кода»

Требование CG_001 На вход поступает дополненное дерево разбора (см. SE_001), на его основе происходит генерация кода на языке C++ (см. CG_002) и выводится в пользовательский интерфейс (см. UI_001).

Требование CG_002 Каждому токену языка Java и каждой конструкции языка должна быть выделена единственным образом конструкция языка C++.

Разработка архитектуры проекта

Архитектура программного обеспечения относится к фундаментальным структурам программной системы и дисциплине создания таких структур и систем. Каждая структура включает элементы программного обеспечения, отношения между ними, а также свойства как элементов, так и отношений. Архитектура программной системы — это метафора, аналогичная архитектуре здания. Он функционирует как план для системы и проекта разработки, в котором излагаются задачи, которые должны быть выполнены командами разработчиков.

Одним из способов представления архитектуры проекта является диаграмма потоков данных.

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams — DFD) представляют собой иерархию функциональных процессов, связанных потоками данных. Цель такого представления — продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими процессами.

Была разработана диаграмма потоков данных между подсистемами разрабатываемого транслятора [Рисунок 9]. На вход интерфейс принимает файл, содержащий код на языке Java. Далее полученный код передается лексическому анализатору, который преобразует валидный код в массив токенов. Полученный массив токенов предоставляется синтаксическому анализатору для проверки синтаксиса входного языка. После проверки строится дерево разбора, которое в свою очередь уже будет обрабатывать сематический анализатор. Обработанное семантическим анализатором дерево передается генератору кода, который, в свою очередь, отдает интерфейсу код на языке C++.

Рисунок 9 — Диаграмма потоков данных

Разработка измерений проекта

Контроль за производственным процессом и его результатами является ключевым видом деятельности на современном предприятии, производящем программное обеспечение на заказ. В силу специфики такого продукта, как программное обеспечение, для оценки эффективности процесса и качества конечного продукта применяются особые методы. Комплекс мероприятий, направленных на количественную оценку эффективности работы компании, называется программой измерений компании. Программа измерений выполняется как в рамках отдельных проектов, осуществляемых компанией, так и в рамках определённых видов деятельности компании. На крупных предприятиях программа измерений осуществляется специальным отделом по обеспечению качества (SQA — Software Quality Assurance team).

Метрики эффективности процесса разработки

1. Problem Resolution Rate (PRR)

PRR = Количество дней на обработку задачи

Стратегическая цель метрики — сократить сроки разработки модулей ПО.

Изучаемый объект метрики — задача.

Измеряемый атрибут — время обработки.

Единица измерения — день.

2. Faults Screening (FS)

FS = (Общее количество ошибок − Число ошибок найденных до бета-тестирования) × 100% / Общее количество ошибок

Стратегическая цель метрики — повысить качество разрабатываемого ПО.

Изучаемый объект метрики — проект.

Измеряемый атрибут — эффективность обнаружения дефектов.

Единица измерения — %.

Метрики качества программного продукта

1. Beta Testing Faults (BTF)

BTF = Число обнаруженных на этапе бета-тестирования ошибок / LOC

Стратегическая цель метрики — повысить качество разрабатываемого ПО.

Изучаемый объект метрики — продукт.

Измеряемый атрибут — плотность неполадок.

Единица измерения — неполадка / LOC.

Разработка перечня задач проекта

Общие задачи

[UF-1] Придумать как разнести по файликам модули

Создать модули для подсистем.

[UF-2] Подготовить пайплайн для тестов

Подготовить файлы с кодом на языке Java, скрипты для автоматического запуска тестов программной системы на них.

Задачи для подсистемы «Пользовательский интерфейс»

[UI-1] Добавить основные элементы интерфейса

Необходимо добавить на сайт поля блоки с кодом, инструменты загрузки файла и кнопку начала трансляции (см. UI_001).

[UI-2] Вывод однородных ошибок

Необходимо собрать ошибки всех модулей и выводить их на экран пользователя в одном формате в случае их возникновения (см. UI_002). Сообщение об ошибке должно содержать в себе её примерное местоположение (см. UI_003).

[UI-3] Загрузка файла для трансляции

Код на Java должен быть закружен в систему в виде файла, в интерфейсе нужен соответствующий функционал (см. UI_004).

Задачи для подсистемы «Модуль лексического анализа»

[LX-1] Разработать начальную версию

Вход: любой код на языке Java.

Выход: JSON-файл с токенами (LX_001, LX_002, LX_003).

[LX-2] Обеспечить вывод человекопонятных ошибок

Реализация требования LX_004.

[LX-3] Написать и проверить тесты для лексера

Подготовить начальный набор тестов для модуля.

Задачи для подсистемы «Модуль синтаксического анализа»

[SY-1] Разработать начальную версию

Вход: JSON-файл с токенами (SY_001).

Выход: дерево разбора.

[SY-2] Обеспечить вывод человекопонятных ошибок

Реализация требования SY_002.

[SY-3] Написать и проверить тесты для синтаксера

Подготовить начальный набор тестов для модуля.

Задачи для подсистемы «Модуль семантического анализа»

[SE-1] Начальная версия семантического анализатора

Вход: дерево разбора.

Выход: дерево разбора и сообщение о семантической ошибке, если таковая имеется (SE_001).

[SE-2] Обеспечить вывод человекопонятных ошибок

Реализация требования SE_002.

[SE-3] Написать и проверить тесты для семантического анализатора

Подготовить начальный набор тестов для модуля.

Задачи для подсистемы «Модуль генерации кода»

[CG-1] Начальная версия генератора кода

Вход: дерево разбора.

Выход: текст на языке C++ (см. CG_002).

[CG-2] Написать и проверить тесты для генератора кода

Подготовить начальный набор тестов для модуля.

Разработка рекомендаций по кодированию

Для создания качественного кода на любом языке программирования, обладающего таким свойствами, как удобочитаемость (readability) и понятность (understandability), необходимо следовать хорошо определённым стандартам и руководствам. Особенно это актуально при коллективной разработке программ. Любой стандарт кодирования призван определить набор правил, которые способствуют разработке более единообразного кода и минимизации числа общераспространенных ошибок в нем, не ущемляя при этом права разработчика на творчество.

В основе рекомендаций — руководство по оформлению кода на Python PEP-8. Все правила PEP-8 должны соблюдаться в проекте. Ниже перечислены самые важные рекомендации и требования по оформлению кода.

Рекомендации и требования к оформлению кода

- snake_case для всех имён, кроме констант и классов.

- SCREAMING_SNAKE_CASE для констант.

- UpperCamelCase для имён классов.

- Во всех именах ключевое слово должно быть существительным, за исключением имён функций и методов.

- Имена функций и методов должны начинаться с глагола.

- В файле не должно быть больше 250 строк.

- Функции отделяются друг от друга двумя пустыми строками.

- Методы отделяются друг от друга одной пустой строкой.

- Каждый модуль должен находиться в отдельной папке.

- В выражениях не должны участвовать неименованные константы (magic numbers).

Чек-лист для проверки корректности кода

- snake_case для всех имён, кроме констант и классов.

- SCREAMING_SNAKE_CASE для констант.

- UpperCamelCase для имён классов.

- Во всех именах ключевое слово — существительное, кроме функций и методов.

- Имена функций и методов начинаются с глагола.

- Нет файлов, где больше 250 строк.

- Функции отделены друг от друга двумя пустыми строками.

- Методы отделены друг от друга одной пустой строкой.

Разработка плана тестирования проекта

Тесты для подсистемы «Пользовательский интерфейс»

Тест TEST_UI_001

Тестируемые требования: UI_001

На сайте должны быть следующие элементы интерфейса:

- кнопка добавления файла с исходным кодом на Java,

- поле для отображения исходного кода,

- поле для отображения транслированного кода на C++,

- кнопка отправки запроса на перевод.

Тест TEST_UI_002

Тестируемые требования: UI_002, UI_003

Сообщение об ошибке при вводе некорректного файла.

Тест TEST_UI_003

Тестируемые требования: UI_004

Сайт должен принимать на вход файл только с расширением .java

Тесты для подсистемы «Модуль лексического анализа»

Тест TEST_LX_001

Тестируемые требования: LX_001, LX_002

Проверка разбиения кода Java на токены, содержащие всю описанную в требованиях информацию, и их соответствие формату JSON. На вход модулю подаётся строку, содержащую код на языке java. Производится попытка разбиения на токены и сохранение их в формате JSON.

Тест TEST_LX_002

Тестируемые требования: LX_003, LX_004

Проверка работоспособности в случае нахождения лексемы, не попадающей в список выделенных, токен помечается ошибкой. При этом модуль не прекращает работу и формирует сообщение с описанием ошибки и доставляет его до интерфейса пользователя.

Тесты для подсистемы «Модуль синтаксического анализа»

Тест TEST_SY_001

Тестируемые требования: SY_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с основными арифметическими операциями. На вход подаётся файл с кодом, в котором создаются две переменные типа int: а = 5 и b = 2. Далее они используются в формуле (3 + (a - 1)) * b / 2.

Тест TEST_SY_002

Тестируемые требования: SY_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с несколькими пользовательскими методами. На вход подаётся файл с кодом, в котором объявлены два метода: до метода main и после него.

Тест TEST_SY_003

Тестируемые требования: SY_002

Проверка корректности сообщения при ошибке с недостающей точкой с запятой. На вход подаётся файл, в котором не хватает точки с запятой на 6 строке.

Тест TEST_SY_004

Тестируемые требования: SY_002

Проверка корректности сообщения при ошибке с отсутствующей в грамматике конструкцией языка. На вход подаётся файл, в котором не хватает скобок в блоке условного оператора в 4 строке.

Тесты для подсистемы «Модуль семантического анализа»

Тест TEST_SE_001

Тестируемые требования: SE_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с основными арифметическими операциями. На вход подаётся файл с кодом, в котором создаются две переменные типа int: а = 5 и b = 2. Далее они используются в формуле (3 + (a - 1)) * b / 2, значение которой присваивается переменной c типа double.

Тест TEST_SE_002

Тестируемые требования: SE_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с вложенными всегда достижимыми return у функции. На вход подаётся файл с кодом, в котором описана функция типа int, операторы return записаны в обеих ветках условного оператора внутри кода функции.

Тест TEST_SE_003

Тестируемые требования: SE_002

Проверка корректности сообщения при ошибке с множественным объявлением функции с одной и той же сигнатурой plus(int a, int b).

Тест TEST_SE_004

Тестируемые требования: SE_002

Проверка корректности сообщения при ошибке с присвоением переменной типа int значения типа double.

Тесты для подсистемы «Модуль генерации кода»

Тест TEST_CG_001

Тестируемые требования: CG_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с основными арифметическими операциями, объявлением функции и стандартными функциями println, min и max. На вход подаётся файл с кодом, в котором создаются две переменные типа int: а = 5 и b = 2; а также функция formula, получающая на вход два параметра типа int a и b и возвращающая результат формулы (3 + (a - 1)) * b / 2. В функции main переменные a и b передаются в каестве параметров в функцию formula, полученный результат присваивается переменной типа int c. После этого перменная c передаётся в качестве параметра в функцию println, после этого переменные a и b передаются в качестве параметров в функции min и max, результат которых в свою очередь опять передаётся в функцию println для проверки.

Тест TEST_CG_002

Тестируемые требования: CG_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с циклами for, while и do while. На вход подаётся файл с кодом, в котором содержится цикл for для переменной типа int i от 0 до 5, внутри которого с помощью функции println выводится текущее значение i. Далее после цикла for создаётся переменная типа int i = 0, после этого проверяется цикл while с условием i < 5, внутри которого сначала выводится текущее значение переменной i с помощью функции println, а затем значение i инкрементируется. После цикла while переменной i присваивается значение 0 и проверяется цикл do while с условием i < 5, внутреннее содержимое цикла аналогично циклу while.

Тест TEST_CG_003

Тестируемые требования: CG_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с условным оператором. На вход подаётся файл с кодом, в котором создаются две переменные типа float: а = 1.5 и b = 2.0. Затем в условном операторе if проверяется условие a < b && b == 2.0, в блоке if с помощью функции println выводится переменная a, в блоке else выводится переменная b.

Тест TEST_CG_004

Тестируемые требования: CG_002

Проверка подсистемы на единообразие выводимого результата для всех токенов и конструкций языка, присутствующих в грамматике. На вход подаётся файл с кодом, содержимое которого аналогично тестам TEST_CG_001, TEST_CG_002 и TEST_CG_003, объединённым вместе. Помимо этого в функции main создаётся по одной переменной следующих типов: double и char; а также две переменные типа boolean, одной из которых присваивается значение true, другой - значение false. Помимо конструкции if из теста TEST_CG_003 проверяются также конструкии if с операторами сравнения >, >=, <= и !=, а также с логическими операторами ! и ||. Помимо этого проверяются все операторы присваивания: сначала создаётся переменная типа int k = 1, после этого этой переменной присваиваются значения с помощью операторов +=, -=, *=, /=, %=, а также проверяются операторы ++ и --. Для проверки всех математических операторов создаётся переменная типа float f, которой присваивается значение формулы (1.0 + 0.5 - 0.25) * 2.0 / (5 % 2);

Тест TEST_CG_005

Тестируемые требования: CG_002

Проверка подсистемы на единообразие выводимого результата для всех токенов и конструкций языка, присутствующих в грамматике. На вход подаётся файл с кодом, содержимое которого аналогично тесту TEST_CG_004, но с изменёнными именами и значениями переменных, а также с некоторыми переставленными местами циклами и вызываемыми функциями.

Матрица покрытия тестами требований

Была построена матрица покрытия тестами требований [Рисунок 10].

Рисунок 10 — Матрица покрытия тестами требований

Тестирование проекта

Тесты для подсистемы «Пользовательский интерфейс»

Тест TEST_UI_001

Тестируемые требования: UI_001

На сайте должны быть следующие элементы интерфейса:

- кнопка добавления файла с исходным кодом на Java,

- поле для отображения исходного кода,

- поле для отображения транслированного кода на C++,

- кнопка отправки запроса на перевод.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: Все элементы интерфейса есть на сайте

Видимый результат: Все элементы интерфейса есть на сайте

Резюме: Тест пройден

Тест TEST_UI_002

Тестируемые требования: UI_002, UI_003

Сообщение об ошибке при вводе некорректного файла.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: Вывод исходного кода и сообщения об ошибке, которое содержит описание ошибки

Видимый результат: Вывод исходного кода и сообщения об ошибке, которое содержит описание ошибки

Резюме: Тест пройден

Тест TEST_UI_003

Тестируемые требования: UI_004

Сайт должен принимать на вход файл только с расширением .java

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: возможность прикрепить только файлы с расширением .java

Видимый результат: возможность прикрепить только файлы с расширением .java

Резюме: Тест пройден

Тесты для подсистемы «Модуль лексического анализа»

Тест TEST_LX_001

Тестируемые требования: LX_001, LX_002

Проверка разбиения кода Java на токены, содержащие всю описанную в требованиях информацию, и их соответствие формату JSON. На вход модулю подаётся строку, содержащую код на языке java. Производится попытка разбиения на токены и сохранение их в формате JSON.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: Файл с массивом токенов формата JSON

Видимый результат: Файл с массивом токенов формата JSON

Резюме: Тест пройден

Тест TEST_LX_002

Тестируемые требования: LX_003, LX_004

Проверка работоспособности в случае нахождения лексемы, не попадающей в список выделенных, токен помечается ошибкой. При этом модуль не прекращает работу и формирует сообщение с описанием ошибки и доставляет его до интерфейса пользователя.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: Модуль ловит лексему, не прекращает работу и выводит сообщение, которое показывается пользователю.

Видимый результат: Модуль ловит лексему, не прекращает работу и выводит сообщение, которое показывается пользователю.

Резюме: Тест пройден

Тесты для подсистемы «Модуль синтаксического анализа»

Тест TEST_SY_001

Тестируемые требования: SY_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с основными арифметическими операциями. На вход подаётся файл с кодом, в котором создаются две переменные типа int: а = 5 и b = 2. Далее они используются в формуле (3 + (a - 1)) * b / 2.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: Дерево разбора

Видимый результат: Дерево разбора

Резюме: Тест пройден

Тест TEST_SY_002

Тестируемые требования: SY_001 Проверка работоспособности подсистемы на работу с несколькими пользовательскими методами. На вход подаётся файл с кодом, в котором объявлены два метода: до метода main и после него.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: Дерево разбора

Видимый результат: Сообщение о синтаксической ошибке в строке 15

Резюме: Тест не пройден

Тест TEST_SY_003

Тестируемые требования: SY_002

Проверка корректности сообщения при ошибке с недостающей точкой с запятой. На вход подаётся файл, в котором не хватает точки с запятой на 6 строке.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: Сообщение о синтаксической ошибке в строке 7

Видимый результат: Сообщение о синтаксической ошибке в строке 7

Резюме: Тест пройден

Тест TEST_SY_004

Тестируемые требования: SY_002

Проверка корректности сообщения при ошибке с отсутствующей в грамматике конструкцией языка. На вход подаётся файл, в котором не хватает скобок в блоке условного оператора в 4 строке.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: Сообщение о синтаксической ошибке в строке 4

Видимый результат: Сообщение о синтаксической ошибке в строке 4

Резюме: Тест пройден

Тесты для подсистемы «Модуль семантического анализа»

Тест TEST_SE_001

Тестируемые требования: SE_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с основными арифметическими операциями. На вход подаётся файл с кодом, в котором создаются две переменные типа int: а = 5 и b = 2. Далее они используются в формуле (3 + (a - 1)) * b / 2, значение которой присваивается переменной c типа double.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: Дерево корректно

Видимый результат: Дерево корректно

Резюме: Тест пройден

Тест TEST_SE_002

Тестируемые требования: SE_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с вложенными всегда достижимыми return у функции. На вход подаётся файл с кодом, в котором описана функция типа int, операторы return записаны в обеих ветках условного оператора внутри кода функции.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: Дерево корректно

Видимый результат: semantic error in string 4: missing expression with return for function plus

Резюме: Тест не пройден

Тест TEST_SE_003

Тестируемые требования: SE_002

Проверка корректности сообщения при ошибке с множественным объявлением функции с одной и той же сигнатурой plus(int a, int b).

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: semantic error in string 8: function plus already declared

Видимый результат: semantic error in string 8: function plus already declared

Резюме: Тест пройден

Тест TEST_SE_004

Тестируемые требования: SE_002

Проверка корректности сообщения при ошибке с присвоением переменной типа int значения типа double.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: semantic error in string 6: return value double does not match the required type int

Видимый результат: semantic error in string 6: return value double does not match the required type int

Резюме: Тест пройден

Тесты для подсистемы «Модуль генерации кода»

Тест TEST_CG_001

Тестируемые требования: CG_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с основными арифметическими операциями, объявлением функции и стандартными функциями println, min и max. На вход подаётся файл с кодом, в котором создаются две переменные типа int: а = 5 и b = 2; а также функция formula, получающая на вход два параметра типа int a и b и возвращающая результат формулы (3 + (a - 1)) * b / 2. В функции main переменные a и b передаются в каестве параметров в функцию formula, полученный результат присваивается переменной типа int c. После этого перменная c передаётся в качестве параметра в функцию println, после этого переменные a и b передаются в качестве параметров в функции min и max, результат которых в свою очередь опять передаётся в функцию println для проверки.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: код на C++ с корректным отображением

Видимый результат: код на C++ с корректным отображением

Резюме: Тест пройден

Тест TEST_CG_002

Тестируемые требования: CG_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с циклами for, while и do while. На вход подаётся файл с кодом, в котором содержится цикл for для переменной типа int i от 0 до 5, внутри которого с помощью функции println выводится текущее значение i. Далее после цикла for создаётся переменная типа int i = 0, после этого проверяется цикл while с условием i < 5, внутри которого сначала выводится текущее значение переменной i с помощью функции println, а затем значение i инкрементируется. После цикла while переменной i присваивается значение 0 и проверяется цикл do while с условием i < 5, внутреннее содержимое цикла аналогично циклу while.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: код на C++ с корректным отображением

Видимый результат: некорректное отображение внутри цикла for

Резюме: Тест не пройден

Тест TEST_CG_003

Тестируемые требования: CG_001

Проверка работоспособности подсистемы на работу с условным оператором. На вход подаётся файл с кодом, в котором создаются две переменные типа float: а = 1.5 и b = 2.0. Затем в условном операторе if проверяется условие a < b && b == 2.0, в блоке if с помощью функции println выводится переменная a, в блоке else выводится переменная b.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: код на C++ с корректным отображением

Видимый результат: код на C++ с корректным отображением

Резюме: Тест пройден

Тест TEST_CG_004

Тестируемые требования: CG_002

Проверка подсистемы на единообразие выводимого результата для всех токенов и конструкций языка, присутствующих в грамматике. На вход подаётся файл с кодом, содержимое которого аналогично тестам TEST_CG_001, TEST_CG_002 и TEST_CG_003, объединённым вместе. Помимо этого в функции main создаётся по одной переменной следующих типов: double и char; а также две переменные типа boolean, одной из которых присваивается значение true, другой - значение false. Помимо конструкции if из теста TEST_CG_003 проверяются также конструкии if с операторами сравнения >, >=, <= и !=, а также с логическими операторами ! и ||. Помимо этого проверяются все операторы присваивания: сначала создаётся переменная типа int k = 1, после этого этой переменной присваиваются значения с помощью операторов +=, -=, *=, /=, %=, а также проверяются операторы ++ и --. Для проверки всех математических операторов создаётся переменная типа float f, которой присваивается значение формулы (1.0 + 0.5 - 0.25) * 2.0 / (5 % 2);

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: код на C++ с единообразным результатом для всех токенов и конструкций

Видимый результат: код на C++ с единообразным результатом для всех токенов и конструкций

Резюме: Тест пройден

Тест TEST_CG_005

Тестируемые требования: CG_002

Проверка подсистемы на единообразие выводимого результата для всех токенов и конструкций языка, присутствующих в грамматике. На вход подаётся файл с кодом, содержимое которого аналогично тесту TEST_CG_004, но с изменёнными именами и значениями переменных, а также с некоторыми переставленными местами циклами и вызываемыми функциями.

Тестируемая версия продукта: 1.0.1

Ожидаемый результат: код на C++ с единообразным результатом для всех токенов и конструкций

Видимый результат: код на C++ с единообразным результатом для всех токенов и конструкций

Резюме: Тест пройден

- Заключение

По окончанию всех работ посчитаем метрики, описанные в 7 главе:

- Количество дней на обработку задачи (PRR) составило 14.533 дней.

- Эффективность обнаружения дефектов (FS) составила 82.352%

- Плотность неполадок (BTF) составила 0.0026 неполадок / LOC.

В рамках курсовой работы было разработано программное средство «Транслятор из Java в C++» с использованием подходов коллективной промышленной разработки, для чего были решены следующие поставленные задачи:

- Разработан план проекта;

- Разработан регламент проведения инспекции;

- Разработана модель состояний задач;

- Разработана презентация проекта;

- Разработаны требования к проекту;

- Разработана архитектура проекта;

- Разработать измерения проекта;

- Разработан перечь задач проекта;

- Разработаны рекомендации по кодированию;

- Разработан план тестирования проекта;

- Проект протестирован.

Таким образом, цель данного курсового проекта была достигнута.

- Список литературы

- Гриняк В.М. Лекции по дисциплине «Технологии коллективной промышленной разработки информационных систем». Электронный вариант.